**DIARIO DE PROYECTO INTEGRADO. 1º DAM 2021-2022**

**EQUIPO AZUL.**

Integrantes: Sergio Villar, Alejandro Merino, Víctor Giménez, Roberto Martínez, Víctor Carles, Jaume Mir.

**1ª Sesión, 28-02-2022.**

* Creación del repo bueno para el proyecto.
* Brainstorming de ideas, y redacción de estas en un Word.

Presentes: Sergio, Merino, Victor, Victor C, Roberto.

**2º Sesión, 02-03-2022. Inicio 15:30, Fin 17:35.**

* Practica de trabajo con el repo bueno.
* Practica de pull-request.
* Votación de la idea a desarrollar: 4 a favor – 1 abstinencia.
* Gana la idea de la aplicación/catálogo de tiendas “verdes”.
* Empezamos con el mockup, apuntamos funcionalidades.

Presentes: Sergio, Merino, Victor, VictorC, Roberto.

**3ª Sesión, 04-03-2022. Inicio 19:30, Fin 20:30.**

* Empezamos con Wireframe.
* Nos planteamos-tras consultar al profesor- modificación de la idea, cambiar el focus de la aplicación de solamente “Pequeños negocios locales de productos relacionados con cáñamo y marihuana”, a expandir nuestro horizonte a “pequeño comercio, local y de productos/producción sostenible con el medio ambiente”.
* Avanzamos el wire-frame desde este nuevo punto de vista.

Presentes: Sergio Villar, Víctor Giménez, Victor Carles, Roberto Martinez.

**4º Sesión, 05 – 03 – 2022. Inicio 17:00, Fin 18:35. (Discord).**

* Hablamos el cambio o no del rumbo de la aplicación.
  + Continuar con la idea inicial: aplicación de catalogo/reviews de negocios de venda de productos relacionados con el cáñamo.
  + Ampliar el horizonte de la app a “pequeños negocios, de venta sostenible y local”.
    - Centrarnos en el aspecto de catalogo y reviews de los negocios, con la opción de poder añadir reviews de productos.w
    - Plantear implementar la opción de realizar compras desde nuestra app (dejando esto como opcional).
    - Para más adelante, plantear añadir la función de envios a domicilio.
* Votamos por cambio de Idea: todos los presentes en la reunión estamos de acuerdo, en cambiar el enfoque de la aplicación, a la segunda idea expuesta arriba: “Catalogo de pequeños negocios sostenibles en tu ciudad”.
* Avanzamos Wire-frame: añadimos ventanas y funcionalidades:
  + Pagina de tienda
    - Reviews de clientes:
      * Opción para el usuario de dejar una opinión de la tienda, y su valoración.
      * Opcional/Futura implementación: opción de poder verificar que un usuario ha realizado una compra en dicha tienda, (mediante códigos del ticket) y marcar su opinión con “Compra verificada”.
      * Opcional: que se puedan dejar opiniones de distintos productos.
      * Botón de “Útil”, para que los usuarios puedan marcar las opiniones más útiles.
    - Fotos de la tienda
    - Pestaña de “Productos” donde el propietario pueda mostrar algunos de los productos del negocio.
    - Valoración/rating en estrellas.
    - Opción de abrir un “chat” para comunicarse con el comercio para consultas. (Opcional).
  + Pagina Inicial/Home:
    - Desplegable:
      * Tiendas guardadas: por el usuario
      * Tiendas favoritas: comercios marcados como favoritos.
      * Tiendas Recomendadas: Tiendas recomendadas por nosotros u otros usuarios(?).
      * Categorías: los diferentes tipos de comercios/tiendas.
    - Carrusel de tiendas mejor valoradas (ranking semanal, mensual)
    - Abajo: novedades: tiendas más recientes
  + Página de Registro: le damos a elegir, si es usuario o negocio, para darle el tipo de registro correcto.
* Acordamos terminar con el wireframe en la próxima sesión de trabajo, y empezar el mockup.

Presentes: Jaume Mir, Alejandro Merino, Roberto Martinez, Victor Gimenez, Victor Carles.

**5ª Sesión, 11 – 03 – 2022. Inicio 18:15, Fin 20:04.**

* Repaso de la idea y cambios con el profesor.
* Empezamos brainstorming de ideas del diseño visual de la aplicación.
* Diseño general de la interfaz:
  + Uso de color Naranja como base de paleta.
  + Esquinas afilados, y bordes definidos en elementos de la interfaz.
  + Basados en wire-frame
  + Menu Navegacion lateral en pantalla de Inicio/Categorias/ fijo en vez de desplegable. Que se oculte cuando abras la pagina de la tienda.
* Pensar en un gancho/nombre para la app:
  + LocalMarket
  + MuyDeAqui / DeAqui
  + Lo De Aqui
  + ProLoca
  + Eco-Market
  + Localy
* Programa utilizado para el mockup: AdobeXD.
* Votamos a favor de utilizar “LocalMarket” como nombre de la aplicación.

**Para las proximas sesiones de trabajo:**

* Acordamos Alejandro Merino y Victor Carles encargarnse de la realizacion del Mock Up.
* Quedar antes del día 20, para preparar la presentación. (Se expone del 21 al 25).

Presentes: Victor Carles, Victor Gimenez, Alejandro Merino, Roberto Martinez, Sergio Villar.