**DIARIO DE PROYECTO INTEGRADO. 1º DAM 2021-2022**

**EQUIPO AZUL.**

Integrantes: Sergio Villar, Alejandro Merino, Víctor Giménez, Roberto Martínez, Víctor Carles, Jaume Mir.

1ª Sesión, 28-02-2022.

* Creación del repo bueno para el proyecto.
* Brainstorming de ideas, y redacción de estas en un Word.

Presentes: Sergio, Merino, Victor, Victor C, Roberto.

2º Sesión, 02-03-2022. Inicio 15:30, Fin 17:35.

* Practica de trabajo con el repo bueno.
* Practica de pull-request.
* Votación de la idea a desarrollar: 4 a favor – 1 abstinencia.
* Gana la idea de la aplicación/catálogo de tiendas “verdes”.
* Empezamos con el mockup, apuntamos funcionalidades.

Presentes: Sergio, Merino, Victor, VictorC, Roberto.

3ª Sesión, 04-03-2022. Inicio 19:30, Fin 20:30.

* Empezamos con Wireframe.
* Nos planteamos-tras consultar al profesor- modificación de la idea, cambiar el focus de la aplicación de solamente “Pequeños negocios locales de productos relacionados con cáñamo y marihuana”, a expandir nuestro horizonte a “pequeño comercio, local y de productos/producción sostenible con el medio ambiente”.
* Avanzamos el wire-frame desde este nuevo punto de vista.

Presentes: Sergio Villar, Víctor Giménez, Victor Carles, Roberto Martinez.

4º Sesión, 05 – 03 – 2022. Inicio 17:00, Fin 18:35. (Discord).

* Hablamos el cambio o no del rumbo de la aplicación.
  + Continuar con la idea inicial: aplicación de catalogo/reviews de negocios de venda de productos relacionados con el cáñamo.
  + Ampliar el horizonte de la app a “pequeños negocios, de venta sostenible y local”.
    - Centrarnos en el aspecto de catalogo y reviews de los negocios, con la opción de poder añadir reviews de productos.w
    - Plantear implementar la opción de realizar compras desde nuestra app (dejando esto como opcional).
    - Para más adelante, plantear añadir la función de envios a domicilio.
* Votamos por cambio de Idea: todos los presentes en la reunión estamos de acuerdo, en cambiar el enfoque de la aplicación, a la segunda idea expuesta arriba: “Catalogo de pequeños negocios sostenibles en tu ciudad”.
* Avanzamos Wire-frame: añadimos ventanas y funcionalidades:
  + Pagina de tienda
    - Reviews de clientes:
      * Opción para el usuario de dejar una opinión de la tienda, y su valoración.
      * Opcional/Futura implementación: opción de poder verificar que un usuario ha realizado una compra en dicha tienda, (mediante códigos del ticket) y marcar su opinión con “Compra verificada”.
      * Opcional: que se puedan dejar opiniones de distintos productos.
      * Botón de “Útil”, para que los usuarios puedan marcar las opiniones más útiles.
    - Fotos de la tienda
    - Pestaña de “Productos” donde el propietario pueda mostrar algunos de los productos del negocio.
    - Valoración/rating en estrellas.
    - Opción de abrir un “chat” para comunicarse con el comercio para consultas. (Opcional).
  + Pagina Inicial/Home:
    - Desplegable:
      * Tiendas guardadas: por el usuario
      * Tiendas favoritas: comercios marcados como favoritos.
      * Tiendas Recomendadas: Tiendas recomendadas por nosotros u otros usuarios(?).
      * Categorías: los diferentes tipos de comercios/tiendas.
    - Carrusel de tiendas mejor valoradas (ranking semanal, mensual)
    - Abajo: novedades: tiendas más recientes
  + Página de Registro: le damos a elegir, si es usuario o negocio, para darle el tipo de registro correcto.
* Acordamos terminar con el wireframe en la próxima sesión de trabajo, y empezar el mockup.

Presentes: Jaume Mir, Alejandro Merino, Roberto Martinez, Victor Gimenez, Victor Carles.